|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹庵镇2022年度重点工作进展情况 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 资金概算（万元） | 项目内容 | 完成时间 | 项目进展 | 监督电话 |
| 1 | 曹庵镇自来水升级改造 | 1389 | 计划总投资约1389万元，建设改造村级以上配水管网长度约29.22KM，建设改造村内配水管网长度约158.12KM，计划新建加压站一座 | 2022年年底 | 已完成2022年范圩村、曹庵村、轩岗村农村安全饮用自来水全覆盖工程项目，总投资1200万元，受益群众1822户，11886人。 | 6911002 |
| 2 | 2021年度田家庵区曹庵镇高标准农田建设项目 | 1690 | 项目涉及曹庵和陈巷两个行政村，工程总价约1690万元，总建设面积为1万亩。 | 2022年年底 | 已完成2022年高标准农田建设项目，该项目所在柳树村、老圩村、大树村、孤堆村四个村，建设高标准农田1.52万亩，总投资2544万元，该项目的建成，可以促使农民每亩净增收650元。 | 6911002 |
| 3 | 曹庵镇大树村烟下组省级美丽中心村 | 300 | 对曹庵镇大树村烟下为村庄道路建设、绿化亮化、排水设施建设、垃圾处理、卫生改厕、沟渠疏浚清淤等。 | 2022年9月 | 已完成大树村美丽中心村建设项目，该项目融合了美丽乡村建设全部内容，生产发展、产业兴旺、乡风文明、管理民主，总投资214万，收益群众68户367人。 | 6911002 |
| 4 | 乡村振兴生产发展道路建设项目 | 3500 | 扩建生产道路，巩固脱贫攻坚和乡村振兴衔接。 | 2022年10月 | 已完成乡村振兴生产发展道路建设项目，已完成庞祠村、曹庵村、轩岗村、范圩村5条生产道路3.5公里，总投资468万，收益群众3200人，收益耕地4300亩，可以促使群众间接增收2600万元，有效地巩固脱贫攻坚和乡村振兴衔接。 | 6911002 |
| 5 | 曹庵镇现代产业园扩园征迁项目 | 20000 | 拟征收规划图内曹庵镇李桥村、孤堆村、宋王村农民集体所有土地用于淮南市现代产业园工矿仓储用地项目建设 | 2022年年底 | 现已完成征迁区域内所有土地、房屋及其附属物的测绘，总测绘房屋面积为34137.375㎡。测绘后以户为单位，共103户。截止2022年5月23日，已签订协议24户，已搬家9户，已拆除房屋9户。预计年前年前完成项目区的所有拆迁工作 | 6911002 |