田家庵区生活垃圾分类全覆盖工作实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作的重要指示批示精神，落实国家、省、市对生活垃圾分类工作的部署。按照市分类办要求：在2023年底前，我区基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，实现城区生活垃圾分类全覆盖。现结合我区实际，制定此方案。

- 一、总体目标

- 2023年8月底，我区实现城区生活垃圾分类覆盖率80%；2023年9月底，我区实现城区生活垃圾分类全覆盖。

二、总体情况

我区主城区共543个小区，其中符合安装垃圾分类亭的小区共262个，四宜物业公司管理的小区共191个（含24个符合安装垃圾分类亭的小区，其中4个小区未安装垃圾分类亭；167个不符合安装垃圾分类亭的小区），其余不符合安装垃圾分类亭的小区114个（即散居、平房构成）。目前，我区已完成211个符合安装垃圾分类亭的小区垃圾分类覆盖，安装垃圾分类亭（房）267个。

三、任务分工

- 区城管局对接区房管中心以及各镇、街道获取我区主城区全部小区详细信息，根据总体情况，经区分类办研究分析，应从三个方面布置工作任务，以便于高效推动生活垃圾分类工作进度，现工作布置如下：

- （一）完成91个小区92个垃圾分类亭安装。符合安装垃圾分类亭的262个小区中，有51个小区未安装垃圾分类亭；40个小区已安装垃圾分类亭，需再补充安装40个垃圾分类亭。51个未安装垃圾分类亭的小区和40个已安装垃圾分类亭的小区，由区政府指导、区城管局牵头与再生资源回收相关公司洽谈（安徽嘉家惠再生资源开发有限公司），完成92个垃圾分类亭安装。涉及到的91个小区，由相关镇、街道负责，完成92个垃圾分类亭的点位选址及配合安装（第三方施工）。

- （二）完成167个小区四分类桶放置。经调查，四宜物业公司管理的不符合安装垃圾分类亭条件的小区共167个，已放置211组两分类（其他垃圾、厨余垃圾）垃圾桶。根据因地制宜原则，在原有两分类基础上，补齐四分类（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）垃圾桶，由四宜物业公司负责，于8月20日前采购齐211组垃圾桶，8月31日前，根据原有垃圾桶位置点，完成四分类垃圾桶位放置，放置过程中，可将可回收物和有害垃圾两种分类桶就近放置在社区门口或物业门口。

- （三）完成剩余114个小区四分类桶放置。除（一）（二）种情况外，剩下114个小区为散居、平房小区，属于不符合安装分类亭小区，已放置131组两分类（其他垃圾、厨余垃圾）垃圾桶。根据因地制宜原则，在原有两分类基础上，补齐四分类（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）垃圾桶，由区环卫处负责，于8月20日前，采购131组四分类垃圾桶并分发给各镇、街道。8月31日前，属地镇、街道根据原有垃圾桶位置点，完成四分类垃圾桶位放置，放置过程中，可将可回收物和有害垃圾两种分类桶就近放置在社区门口或物业门口。

- 总体目标任务：8月底前，完成（二）（三）项，共计281个小区342组四分类垃圾桶放置，实现城区生活垃圾分类覆盖率90.6%，完成80%的目标任务。9月底前，完成（一）项91个小区92个垃圾分类亭安装，实现城区生活垃圾分类全覆盖。

- 四、工作要求

- 区城管局：负责田分类办日常工作，及时向市分类办和区领导汇报工作进度；对接区房管中心掌握我区主城区小区总体情况，谋划我区生活垃圾分类工作；负责与再生资源回收相关公司洽谈（安徽嘉家惠再生资源开发有限公司），完成92个垃圾分类亭投资采购。指导督促镇、街道垃圾分类亭建设，于9月底前，完成92个垃圾分类亭安装。敦促四宜物业公司和区环卫处，于8月底前完成全部四分类垃圾桶放置。

- 区环卫处：积极配合区城管局工作，负责完成114个小区131组四分类垃圾桶的采购及发放。

- 四宜物业公司：积极配合区城管局工作，负责完成167个小区211组四分类垃圾桶的采购及放置。

- 各镇、街道及社区：积极配合区城管局工作，及时报送材料和汇报工作进度；负责完成92个分类亭点位选址及配合安装，配合四宜物业公司和区环卫处放置四分类垃圾桶；负责宣传引导小区居民支持并进行垃圾分类，做好居民思想引导工作，确保垃圾分类投放设施安装放置到位。安排社区人员对补齐的四分类垃圾桶点位划线，做到严格规范；对新增垃圾分类投放设施点位制作公示牌并完善信息；对新增小区制作公示栏，公示栏标明小区内投放点位置并完善信息。

- 区房管中心：积极配合区城管局工作，提供主城区各小区详细信息，同时强化物业公司在生活垃圾分类工作上的责任意识，加强对物业公司的监管力度。

- 区财政局：做好垃圾分类资金保障。参照先进地区，配套区级垃圾分类专项工作经费，专款专用。此外，专项下达生活垃圾分类工作推进奖补资金，用于垃圾分类宣传教育培训。

- 五、下一步工作计划

随着我区生活垃圾分类工作的逐步推进，到2023年底，我区将做好以下工作：
    一是在主城区小区不断升级改造的同时，针对分类投放设施密度稀疏的小区，不断完善各小区内垃圾分类投放设施配置；逐步将达到安装垃圾分类亭条件小区四分类垃圾桶升级改造为智能分类亭或智能分类房。

二是全区垃圾分类投放设施落地到位后，要求各镇、街道及物业安排人员“桶边值守”，引导居民养成正确垃圾分类投放习惯。

三是区分类办加大对各镇、街道生活垃圾分类工作的考核，各镇、街道、社区每月做好对物业的考核并形成台账，及时反馈区分类办。