附件3

**安徽省淮南市田家庵区农业农村水利局转移支付2023年度绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**中央下达我区2023年田家庵区史院乡高标准农田建设项目资金1083万元（包含农田建设补助资金和2023年中央财政耕地建设与利用资金）。
2. **绩效情况分析**
3. **资金投入情况分析。**

1083万元投向2023年田家庵区史院乡高标准农田建设项目。
**(二）资金管理情况分析。**

全年预算书1083万元，执行数817.08万元，执行率75%。
**(三）总体绩效目标完成情况分析。**

目标新建1万亩高标准农田，改善农田基础设施条件，提高粮食生产能力。资金按照年度任务科学分配，按照项目立项情况及时下达，按照项目实施进度合规拨付，按照相关财务制度规范使用。

1. **绩放指标完成情况分析。**

完成1万亩高标准农田建设任务，工程质量合格，项目总投资2500万元，提高粮食生产能力、机械化耕种率和水资源利用率。群众满意率达90%以上。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。
2. **绩效自评结果拟应用和公开情況**
3. **其他需要说明的问题**无巡视、审计和财会监督中发现的问趣及其所涉及的金额。
4. **附件**转移支付区域（项目）绩效自评表