淮南市田家庵区住房和城乡建设局

绩效自评项目清单

| - 绩效自评项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 决算金额（单位：万元） |
| - 1 | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)工程款 | 16.252986 |
| - 2 | 建筑工地安全检查相关费用 | 0.9878 |
| - 3 | 老旧小区改造工作运转费 | 0.91755 |
| - 4 | 规划办公经费 | 3.353854 |
| - 5 | 住建局政府购买服务人员劳务费 | 4 |
| - 6 | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)工程款安天建筑 | 20 |
| - 7 | 内设机构办公经费 | 0.61772 |
| - 8 | 营商环境相关项目资金 | 5.5 |
| - 9 | 非在编人员伙食补助费 | 6 |
| - 10 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金路况自动化检测 | 3 |
| - 11 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 44.62 |
| - 12 | 2023年中央财政城镇保障性安居工程保障性住房租金补贴资金 | 821.15 |
| - 13 | 保障性安居工程配套基础设施专项2024年老旧小区改造中央基建投资预算资金 | 2894 |
| - 14 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 7 |
| - 15 | 2021年老旧小区改造资金 | 22.355782 |
| - 16 | 老旧小区中央基建投资 | 321.9688 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  |  | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)工程款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  |  | 田家庵区政府 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 田家庵区住建局 |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： | 16.252986 |  |  | 16.252986 |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时申请 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)剩余工程款 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  |  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 |  | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)工程款 |  |  |  | 16.252986 |  | 16.252986 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 全年 |  |  |  | 全年 |  | 已完成 |  |  |  |
|  |  | 效 益 指 标 |  | 经济效益 指标 |  | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  |  |  | 明显提升 |  | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  |  | ≥80% |  | ≥85% |  |  |  |
| 说明 |  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  | 建筑工地安全检查相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  | 0.9878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 田家庵区政府 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 田家庵区住建局 |  |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 0.9878 | 20% |  |  |  | 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 0.9878 | 20% |  |  |  | 20% |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 分配科学性 |  |  | 科学分配 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下达及时性 |  |  | 及时拨付 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拨付合规性 |  |  | 合规 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用规范性 |  |  | 规范 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 执行准确性 |  |  | 准确 |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成日常安全检查相关工作 |  |  |  |  |  |  |  | 完成日常安全检查相关工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 |  | 13家检查点位（工地和燃气餐饮户） |  |  |  | 13 |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 按时检查 |  |  |  | 是 |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 时效 |  |  |  | 1年 |  | 完成 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 |  | 经济效益指标 |  | 此指标不适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 保障生产安全 |  |  |  | 100% |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 此指标不适应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 促进相关产业可持续发展 |  |  |  | 有效促进 |  | 完成 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥95% |  | ≥95% |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 老旧小区改造工作运转费 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.91755 | 0.91755 |  | 18.4% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 0.91755 | 0.91755 |  | 18.4% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成日常老旧小区办公工作 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年老旧小区工作日常办公运转 |  | 1年 | 已完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障日常办公用品供应 |  | 及时供应 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 | 已完成 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥90% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 保障性安居工程配套基础设施专项2024年老旧小区改造中央基建投资预算资金 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2894 |  | 2894 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 2894 | 2894 |  |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 12个老旧小区进行基础设施改造，涉及84栋楼、2967户、建筑面积约21.2万平方米。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 12个老旧小区进行基础设施改造，涉及84栋楼、2967户、建筑面积约21.2万平方米。 |  | 全年 |  | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 |  | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 |  | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 |  | 明显改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥85% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 规划办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 8 | 8 |  | 3.353854 |  | 10 | 42% | 90 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 8 | 8 |  | 3.353854 |  | - | 42% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障单位日常工作运转 |  |  |  |  |  | 单位日常工作运转 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保障全年工作日常办公运转 |  |  | 12月 | 12月 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：单位正常运转 |  |  | 100% | 100% | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出控制在预算范围内 |  |  | ≤90% | ≤90% | 20 | 20 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 住建局政府购买服务人员劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 8 | 8 |  | 4 |  | 10 | 50% | 90 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 8 | 8 |  | 4 |  | - | 50% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障单位劳务派遣工劳务费支付 |  |  |  |  |  | 足额支付单位劳务派遣工劳务费 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：劳务派遣工数量 |  |  | 3 | 3 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：足额支付劳务费 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 | 1年 | 20 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出控制在预算范围内 |  |  | ≤8万 | ≤8万 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)工程款安天建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100% |  | 100 | 100% | 100 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 |  | 100% |  | - | 100% | 100 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 支付2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)剩余工程款 |  |  |  |  |  | 支付完成 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2020年-2022年老旧小区外配套基础设施改造项目(一期)剩余工程款 |  |  | 20万 | 20万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全额支付 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内支付 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出控制在预算范围内 |  |  | ≤90% | ≤90% | 20 | 20 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 内设机构办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 |  | 0.61772 |  | 100 | 21% | 80 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 | 3 |  | 0.61772 |  | - | 21% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障内设机构办公正常运转 |  |  |  |  |  | 内设机构办公正常运转 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：内设机构 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工作正常开展 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出控制在预算范围内 |  |  | ≤90% | ≤90% | 20 | 20 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：保障日常工作可持续运转 |  |  | 100% | 完成 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 营商环境相关项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0 | 0 |  | 5.5 |  | 100 | 100% | 100 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 |  | 5.5 |  | 100 | 100% | 100 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 补贴姚家湾城市更新 |  |  |  |  |  | 足额发放 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：营商环境资金 |  |  | 5.5万 | 5.5万 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：足额发放 |  |  | 100% | 100% | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升我区营商环境质量 |  |  | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 非在编人员伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  |  | 6 |  | 10 | 60% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 |  |  | 6 |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障非在编人员相关待遇 |  |  |  |  |  |  | 足额补助 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：非在编人数 |  |  | 14人 |  | 14人 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 |  | 1年 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 |  |  | ≤10万 |  | 6万 | 10分 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金路况自动化检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0 | 3 |  |  | 3 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 3 |  |  | 3 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 路况自动化检测 |  |  |  |  |  |  | 足额支付 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 检测费 |  |  | 3万 |  | 3万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成检测 |  |  | 完成 |  | 完成 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  | 1年 |  | 1年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升农村公路相关工作 |  |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 田区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 农村公路安防提升工程 |  |  |  |  |  |  | 足额补助 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  | 足额补贴 | 足额补贴 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算年度内使用 |  |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升农村公路安防工作 |  |  |  | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适应此项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年保租房中央补助资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 821.15 | 821.15元 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 821.15元 | 821.15元 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成1908套保租房任务 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成1908套保租房任务 |  | 1908套 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥85% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 7 | 7 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 7 | 7 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支付老旧小区改造勘察设计费 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 片区 |  | 2个 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥85% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年老旧小区改造资金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 22.355782 | 22.355782 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 22.355782 | 22.355782 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支付2021年老旧小区改造剩余费用 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 22.355782万元 |  | 22.355782万元 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥85% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 老旧小区中央基建投资 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 田家庵区政府 |  | 资金使用单位 | 田家庵区住建局 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 321.9688 | 321.9688 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 321.9688 | 321.9688 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 已按要求及时拨付 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 支付田家庵区2023年老旧小区改造洞泉片区改造一标段剩余工程进度款 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 321.9688万元 |  | 321.9688万元 | 已完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 |  | 全年 | 已完成 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 |  | 明显提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥80% | ≥85% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |