史院乡一季度重点工作汇报

一、一季度工作亮点

1、经济指标完成方面。一季度，我乡累计完成固投0.05亿元，已完成全年任务的5.7%。

2、招商引资方面。召开返乡企业家座谈会，积极动员在外乡贤返乡创业。今年以来新洽谈招商项目10个，党政主要领导外出招商2次，邀请重要客商考察7次。拟签约草莓深加工项目，该项目拟投资5000万元，在我乡涧坝村建设冷藏库及配套设施，用于草莓、甜瓜等农产品速冻保鲜及深加工。

3、重点项目建设方面。（1）史院乡2023年乡村振兴项目：争取衔接资金1343.6万元，谋划2023年拟实施基础设施类项目7个、产业发展类2个、教育帮扶类1个、就业帮扶类1个，其中，农村道路建设、下水道建设已完成立项，公厕建设项目已完成招标于5月中旬开工。（2）高标准农田建设项目：2022年9000亩高标准农田建设项目已全部实施完成并进行验收；2023年10000亩高标准农田建设项目已完成初步设计和评审，预计6月份可进行挂网招标。（3）省级美丽中心村建设项目：2022年瓦杨美丽中心村项目已实施完成并顺利通过验收；2023年庞岗联合湖美丽中心村项目已完成前期初步设计、控制价编制等工作，本月可进行挂网招标。（4）S19淮桐高速公路史院段工程：全乡65座坟墓迁移工作已完成，征地协议累计签订386份，完成69%，其中涉及先行用地215户，完成87%；房屋协议累计签订20份，完成30%，其中涉及先行用地15户，完成75%。（5）安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设项目：拟投资1.5亿元，目前可研报告批复，初步方案已编制送审，预计今年年底前开工。

4、“三农”方面。（1）积极推进“小田并大田”，拟实施6500亩左右。（2）成立史院乡农业生产“大托管”工作领导小组，细化分解2023年度任务至各村。（3）重点整治史院范店自然村，打造全乡人居环境整治样板，全面推进人居环境整治，今年以来共清理各类垃圾约2100吨、乱堆乱放650处，清理沟塘渠坝75处，清理无功能房屋62个，拆除旱厕45个。

5、信访维稳方面。今年以来召开信访联席会议14次，排查化解矛盾纠纷37条，化解率100%；办结网信件1件，满意参评率100%。荣获2022年度全市信访工作“三无乡镇”和优秀乡镇。

6、民生实事方面。（1）较好完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估，持续开展防返贫监测，落实帮扶措施，无规模性返贫现象发生。（2）投入65万元，推进实施乡养老服务中心加固工程，预计5月底前完工。（3）投入40万元新建农村公厕4座，完成90户农村改厕前期摸排申报，已完成改厕29户。（4）投入93.4万元，实施13.6公里农村道路安全隐患整治项目，目前已完成项目设计。（5）投入28万元，加快实施邵庄卫生室建设工程，预计5月底完工。

7、文明创建方面。投入20万元，完成农贸市场改造工程，修补路面坑洼破损14处，规范整治杂乱线缆80余处，划定停车位80个，拆除破损广告牌93个。

8、环保方面。深入贯彻习近平生态文明思想，严格落实河（湖）长制、林长制，及时解决污水处理厂运行管理中的问题，确保正常运行、做到达标排放。PM10、PM2.5等空气质量主要指标参数保持全市前列。

9、优化营商环境方面。定期实地走访企业，积极助企纾困解难。今年以来，我乡实现省、市营商环境平台留言0投诉。

- 10、其他方面。（1）新增耕地①：17.93亩立项已批复，正在施工；②16.2亩通过市级评审，正在待省级评审通过后即可立项；③约50亩待省级系统认可后即可实施项目申报工作。（2）土地增减挂钩：①60.7亩增减挂钩项目实施规划已批复，待资金到位后即可实施；②完成93亩增减挂钩资料组卷，正在挂新；③新摸排土地增减挂钩项目110亩，已签订安置意向书85%。（3）建成田家庵区反邪教文化主题广场。（4）创成省级防灾减灾示范社区1个，正在积极申创国家级防灾减灾示范社区1个。

二、存在的困难和问题

1、经济指标进展缓慢。一季度主要在做项目前期工作，目前淮桐高速项目处于征迁阶段，资金正在逐步拨付，固定资产投资完成率不高。

2、人居环境整治力度不够。全乡农村人居环境整治工作仍存在盲点，老村庄与主次干道差距较大，相关资金保障不到位，全域整治和常态化管理难度较大。

3、重点人员稳控不够到位。重点信访人诉求多为不合理诉求，多次教育疏导，但其思想仍不稳定，稳控措施难以保障效果，存在越级上访风险。

- 三、下一步工作谋划

1、经济指标完成方面。加快在库8个续建项目的资金拨付，做好高标准农田、省级美丽乡村、农村道路建设等新建项目的入库纳统，积极推进S19淮桐高速项目拆迁货币化补偿费计入固投，按时完成区级下达的经济指标任务。

2、招商引资方面。积极跟进签约草莓深加工项目，全力保障项目顺利落地。坚持党政主要负责同志定期带队外出招商，深挖乡域内外资源，全面开展以商招商，争取年底前引进规上服务业企业1家、限额以上商贸单位1家、规上工业企业1家。

3、重点项目建设方面。（1）全力保障S19淮桐高速公路项目实施，5月底前完成先行用地房屋和土地征迁工作。（2）积极推进2023年乡村振兴项目、10000亩高标准农田建设项目、联合湖中心村建设项目实施。（3）继续做好淮河流域一般行蓄洪区建设工程的服务保障工作。

4、“三农”方面。（1）加快推进农业生产大托管，今年完成托管面积10000亩，力争整村托管村1个。（2）5月底前举办第三届甜瓜节。（3）支持翠绿农民专业合作社打造工厂化育秧中心，建成1个粮食烘干中心。（4）培育集体经济强村2个。

5、信访维稳方面。坚持乡干部随时接访、村干部上门走访，落实信访工作各项机制，压实包保责任，加强对重点人员的动态稳控，确保不出现进京、赴省访。

6、民生实事方面。（1）持续开展好防返贫监测及日常走访工作，完成脱贫户“一户一方案一人一措施”分类帮扶，全面落实各项帮扶措施，积极推广“一卡通”。（2）积极推进农村公厕建设，完成农村改厕90户。（3）加快完成乡养老服务中心加固工程和农村道路安全隐患整治项目。（4）谋划史院乡卫生院项目，基本实现“小病不出村、常见病不出乡”。

7、文明创建方面。常态化开展文明创建，加大乡政府驻地、村部周边等重点区域整治工作。新建、维修、更换太阳能路灯300盏。

- 8、环保方面。加快完成黑臭水体治理情况回头看问题整改，进一步强化污水处理站日常运维管护。

- 9、优化营商环境方面。常态化走访联系企业，及时了解企业诉求，为企业排忧解难，做好服务保障工作。

- 10、其他方面。年底完成新增耕地120亩，完成土地增减挂200亩。